СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОЗЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от   25 марта  2024  года                             № 150

с. Козловка

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Козловского сельского поселения на 2024-2028 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Совет народных депутатов Козловского сельского поселения Терновского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Козловского сельского поселения Терновского муниципального района  на 2024 - 2028 годы (приложение 1).

2.  Опубликовать настоящее решение в  периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых  актов  Козловского сельского поселения Терновского муниципального района» и разместить на сайте Козловского сельского поселения.                                                                                                          
            3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Козловского

сельского поселения Терновского

муниципального района                                          Ю. В.Микляев

Приложение 1

к решению Совета депутатов Козловского  сельского поселения

от  25 марта 2024 № 150

План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

Козловского сельского поселения на плановый период 2024 -2028 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Длина (м) | Ориентировочная ширина (м) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | ул. Заливная с. Козловка | 900 | 4 | Щебенение |  |  |  |  |
| 2 | ул. Горького с. Козловка | 1100 | 4 | Асфальтирование |  |  |  |  |
| 3 | ул. К. Маркса с. Козловка | 500 | 4 |  | Щебенение |  |  |  |
| 4 | ул. Набережная Козловка | 700 | 4 |  | Щебенение |  |  |  |
| 5 | ул.. Энгельса с. Козловка | 300 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Свобода с. Козловка | 1400 | 4 |  |  | Асфальтирование |  |  |
| 7 | ул. Гагарина с. Козловка | 200 | 4 |  |  |  | Щебенение |  |
| 8 | ул. Шевлякова с. Козловка | 1400 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Лесная с. Козловка | 200 | 4 |  |  |  | Щебенение |  |
| 10 | ул. Ленинская с. Козловка | 2500 |  |  |  |  |  | Асфальтирование |

Глава Козловского сельского  поселения                                                          Ю. В.Микляев